| Projektsteckbrief |
| --- |
| WK-IDDEBB6\_2 | WK-NameOder-2 | GewässernameOder | ID PlanungsbereichPB 16 |
| UntersuchungsraumUR 3 - Revitalisierungsabschnitt von Warthe-Mündung in Küstrin-Kietz bis Hohensaaten | Abschnitts-ID02.05\_Oder-2 bis02.08\_Oder-2 |
| ProjekttitelErhalt/Entwicklung der Verbindungsstrecke Kienitz - Groß Neuendorf |
| Allgemeine Angaben |
|  | Stationierung (Fluss-km von – bis)629,05 bis 636,55 |
| Abschnittslänge7613,2 m |
| Lagebeschreibung Mündung Myśla (PL) bis südöstl. Ende Naturschutzgebiet "Odervorland Gieshof" (BRD) |
| LandkreisMärkisch-Oderland |
| GemeindenLetschin |
| Kurzbeschreibung MaßnahmenflächeEingedeichtes Vorland mit Offenlandflächen, teils Hinterland betroffen, landwirtschaftlich genutzte Altaue |
| Flächeninanspruchnahme (dt. Territorium)850,94 ha |
| Projektziele |
| Beschreibung:Der hydromorphologische Zustand im Abschnitt 02.08\_Oder-3 des Planungsbereiches ist gemäß der Anwendung des angepassten Strahlwirkungs-Trittsteinkonzeptes zu erhalten. Ziel in diesem Abschnitt ist der Erhalt vorhandener Habitat- und Uferstrukturen. Das Deichvorland in den Abschnitten 02.06\_Oder-3 und 02.07\_Oder-3 oberstrom soll zu einem Aufwertungsstrahlweg entwickelt werden. Ziele sind:* Verbesserung der Strukturgüte,
* Verbesserung der lateralen Vernetzung und
* Verbesserung der Anbindung der Aue an das Abflussgeschehen sowie die Dynamik
* zur Verbesserung der Lebensraumbedingungen für Fische, Makrozoobenthos und Makrophyten.

Folgende Maßnahmenziele sind vorgesehen:* Abflachung Uferrehnen,
* Umbau Regulierungsbauwerke,
* Schaffung durchströmter Flachwasserbereiche hinter den Buhnenköpfen sowie im Vorland,
* Verbesserung der beid- oder einseitigen Anbindung von Rinnenstrukturen,
* Initialisierung auentypischer Gehölze in Verbindung mit der Schaffung von Rinnenstrukturen.

  |
| Planerische Randbedingungen |
| Restriktionen* Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Landwirtschaftliche Nutzflächen, Siedlungsflächen
 |
| Randbedingungen (bei weiterführender Planung zu berücksichtigen)* Kampfmittelbelastungssituation
* Sedimenteinträge in das Fahrwasser (z. B. bei Entfernung der Uferbefestigung)
* Eigentumsgrenzen (z. B. bei Entfernung der Uferbefestigung)
 |
| Entwicklungsziele |
| Abschnitts-ID | Entwicklungsziel gemäß STK (dt. Territorium) | Anmerkung zu Entwicklungsziel |
| 02.05 | Aufwertungsstrahlweg entwickeln | Zielerreichung WRRL durch Umsetzung der Maßnahmen im eingedeichten Vorland möglich, Anlegen eines gewässerbegleitenden Gehölzsaums |
| 02.06 |
| 02.07 |
| 02.08 | Durchgangsstrahlweg erhalten | Ziele WRRL unter Berücksichtigung des angepassten Strahlwirkungs-Trittsteinkonzepts bereits erreicht (Verschlechterungsverbot) |
| Maßnahmenplanung |
| Maßnahmenziel[x]  Verbesserung Durchgängig- keit (linear und lateral) | [x]  Verbesserung  Habitatstruktur | [ ]  Verbesserung  Wasserhaushalt | [ ]  sonstige  Verbesserung |
| Einzelmaßnahmen | Abschnitts-ID | Maßnahmenbeschreibung | LAWA-MN-Typ | Potenzieller MN-Träger |
| G1.1 | 02.05 - 02.07 | Initiieren einer naturnahen Sohlentwicklung  | 71, 72 | WSV |
| (G1.2) | 02.05 - 02.07 | Geschiebemanagement | 77 | WSV |
| U1.2 | 02.05 - 02.07 | Uferverbau teilweise rückbauen | 70, 72, 73 | WSV |
| U1.3 | 02.05 - 02.07 | Uferverbau/-schutzanlagen naturnah gestalten | 70, 72, 73 | WSV |
| U2.1 | 02.05 - 02.07 | Profil aufweiten / Uferabflachung | 70, 72 | WSV |
| U2.2 | 02.05 - 02.07 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln | 73 | WSV |
| U2.3 | 02.05 - 02.07 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln | 71, 73 | WSV |
| U3.1 | 02.05 - 02.08 | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) | 73 | WSV |
| (U3.2) | 02.05 - 02.08 | Neophyten-Management (Ufer) | 73, 94 | WSV |
| U3.3 | 02.05 - 02.07 | Uferrandstreifen anlegen und entwickeln | 28, 73, 74 | WSV |
| A1.6 | 02.05 - 02.07 | Flächensicherung | 70 | Land/Dritte |
| S1.1 | 02.05 - 02.08 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren | 79 | WSV |
| S2.1 | 02.05 - 02.07 | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen | 95 | WSV |
| Allgemeine Hinweise zur Maßnahmenplanung* Maßnahmenziel „sonstige Verbesserung“: Verbesserung der Auenanbindung (Primär- und Sekundäraue)
 |
| Zeithorizont Maßnahmenumsetzung |
| Zeitlicher Horizont | Auflistung Einzelmaßnahmen |
| kurzfristig bzw. dauerhaft | U2.2, U2.3, U3.1, (U3.2), S1.1, S2.1 |
| mittelfristig | G1.1, (G1.2), U1.2, U1.3, U2.1, U3.3 |
| langfristig | A1.6 |
| Vorschläge für konkrete Einzelmaßnahmen |
| Beschreibung und Verortung | Abbildung |
| keine |  |  |
| Priorisierung |
| PRIO-Gesamtwert | Bemerkung |
| Planungs-/Genehmigungsbedarf |
| Voraussichtliches Planungs-/Genehmigungsverfahren | [ ]  Unterhaltungs- maßnahme | [ ]  Genehmigung/ Planfeststellung | [x]  Verfahrensart noch  abzustimmen |
| Verträglichkeiten (Details siehe Abschnittsblätter, Einschätzungen zu Synergien & Konflikten) | Verträglichkeit mit Hochwasserschutz[x]  ja [ ]  nein | Verträglichkeit mit Natura 2000[x]  ja [ ]  nein | Verträglichkeit mit sonstigem Naturschutz[x]  ja [ ]  nein |
| Synergien (Details siehe Abschnittsblätter) | [ ]  Verbesserung  Hochwasserschutz | [x]  Umsetzung FFH- Managementplanung | [x]  Verträglichkeit mit  Gewässerunterhaltung |
| Hinweise für weitere Planungsschritte* Synergien mit Hochwasserschutz und Naturschutz tiefergehend zu prüfen
 |
| Anforderungen an die Gewässerunterhaltung* Sind an bestehenden Regulierungsbauwerken in der Oder (Buhnen) Unterhaltungsarbeiten notwendig, ist eine naturnahe Umgestaltung (z.B. Umbau in Kerbbuhnen, Einbringen von Totholz in Buhnenfelder, Anlegen von Parallelwerken) zu prüfen.
 |
| Flächensicherung |
| Flächenverfügbarkeit[ ]  Flächen vollständig im  Eigentum öffentlicher Hand | [x]  Flächen teilweise im Eigentum öffentlicher Hand | [x]  Grunderwerb  erforderlich | [ ]  MN-Umsetzung ohne  Grunderwerb möglich |
| Erläuterung zur Flächenverfügbarkeit* Vertragliche Regelung/Einvernehmen mit Eigentümer prüfen.
 |

Stand: 12.06.2024