| Projektsteckbrief | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WK-ID  DEBB6\_2 | | WK-Name  Oder-2 | | Gewässername  Oder | ID Planungsbereich  PB 22 | |
| Untersuchungsraum  UR 4 - Revitalisierungsabschnitt von Hohensaaten bis Abschlag Westoder (Wehr Widuchowa) | | | | | Abschnitts-ID  02.33\_Oder-2 | |
| Projekttitel  Erhalt der Verbindungsstrecke Schwedter Querfahrt | | | | | | |
| Allgemeine Angaben | | | | | | |
|  | | | | Stationierung (Fluss-km von – bis)  696,50 bis 697,70 | | |
| Abschnittslänge  1.157 m | | |
| Lagebeschreibung  Abzweig Schwedter Querfahrt (BRD) | | |
| Landkreis  Uckermark | | |
| Gemeinden  Schwedt/Oder | | |
| Kurzbeschreibung Maßnahmenfläche  Vorland mit Offenlandflächen im Nationalpark Unteres Odertal | | |
| Flächeninanspruchnahme (dt. Territorium)  16,98 ha | | |
| Projektziele | | | | | | |
| Beschreibung:  Der hydromorphologische Zustand des Planungsbereiches ist gemäß der Anwendung des angepassten Strahlwirkungs-Trittsteinkonzeptes zu erhalten. Folgende Maßnahmenziele sind vordergründig vorgesehen:   * Erhalt vorhandener Habitatstrukturen * Erhalt vorhandener Ufervegetation | | | | | | |
| Planerische Randbedingungen | | | | | | |
| Restriktionen   * Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Siedlungsflächen (PL) | | | | | | |
| Randbedingungen (bei weiterführender Planung zu berücksichtigen)   * Planungsbereich 22 steht in Verbindung zum Planungsbereich 21 oberstrom und Planungsbereich 23 unterstrom (Randbedingungen der ober- bzw. unterliegenden Planungsabschnitte sind zu berücksichtigen) | | | | | | |
| Entwicklungsziele | | | | | | |
| Abschnitts-ID | Entwicklungsziel gemäß STK (dt. Territorium) | | | Anmerkung zu Entwicklungsziel | | |
| 02.33 | Durchgangsstrahlweg erhalten | | | Zielzustand erreicht (keine Verschlechterung erlaubt) | | |
| Maßnahmenplanung | | | | | | |
| Maßnahmenziel  Verbesserung Durchgängig- keit (linear und lateral) | | Verbesserung   Habitatstruktur | | Verbesserung  Wasserhaushalt | sonstige   Verbesserung | |
| Einzelmaßnahmen | Abschnitts-ID | Maßnahmenbeschreibung | | | LAWA-MN-Typ | Potenzieller MN-Träger |
| U2.2 | 02.33 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten | | | 73 | WSV |
| U2.3 | 02.33 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln | | | 71, 73 | WSV |
| S1.1 | 02.33 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren | | | 79 | WSV |
| S2.1 | 02.33 | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen (erhöhter Schiffsverkehr aufgrund Verbindung zur Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße) | | | - | WSV |
| Allgemeine Hinweise zur Maßnahmenplanung   * Es handelt sich im ausgewählten Abschnitt um Maßnahmen, die den Erhalt des gegenwärtigen Zustands fördern und keine Verschlechterung herbeiführen. * Maßnahmenplanung steht in Konflikt mit regionaler Maßnahmenplanung HWRM (Maßnahme O3\_00001\_00003, vgl. Abschnittsblatt) | | | | | | |
| Zeithorizont Maßnahmenumsetzung | | | | | | |
| Zeitlicher Horizont | | | Auflistung Einzelmaßnahmen | | | |
| kurzfristig bzw. dauerhaft | | | U2.2, U2.3, S1.1, S2.1 | | | |
| mittelfristig | | | - | | | |
| langfristig | | | - | | | |
| Priorisierung | | | | | | |
| PRIO-Gesamtwert | | | Bemerkung | | | |
| Planungs-/Genehmigungsbedarf | | | | | | |
| Voraussichtliches Planungs-/Genehmigungsverfahren | | Unterhaltungs-  maßnahme | | Genehmigung/  Planfeststellung | Verfahrensart noch  abzustimmen | |
| Verträglichkeiten (Details siehe Abschnittsblätter, Einschätzungen zu Synergien & Konflikten) | | Verträglichkeit mit Hochwasserschutz  ja   nein | | Verträglichkeit mit Natura 2000  ja   nein | Verträglichkeit mit sonstigem Naturschutz  ja   nein | |
| Synergien (Details siehe Abschnittsblätter) | | Verbesserung   Hochwasserschutz | | Umsetzung FFH-  Managementplanung | Verträglichkeit mit   Gewässerunterhaltung | |
| Anforderungen an die Gewässerunterhaltung   * Sind an bestehenden Regulierungsbauwerken in der Oder (Buhnen) Unterhaltungsarbeiten notwendig, ist eine naturnahe Umgestaltung (z.B. Umbau in Kerbbuhnen, Einbringen von Totholz in Buhnenfelder, Anlegen von Parallelwerken) zu prüfen. | | | | | | |
| Regelungsbedarf | | | | | | |
| Flächenverfügbarkeit  Flächen vollständig im   Eigentum öffentlicher Hand | | Flächen teilweise im Eigentum öffentlicher Hand | | Grunderwerb   erforderlich | MN-Umsetzung ohne   Grunderwerb möglich | |
| Erläuterung zur Flächenverfügbarkeit   * Vertragliche Regelung/Einvernehmen mit Eigentümer prüfen. | | | | | | |

Stand: 14.05.2024