| Projektsteckbrief |
| --- |
| WK-IDDEBB674\_70 | WK-NameLausitzer Neiße-70 | GewässernameLausitzer Neiße | ID PlanungsbereichPB 24 |
| UntersuchungsraumUR 5 - Teilabschnitt Lausitzer Neiße von Guben bis Mündung bei Ratzdorf | Abschnitts-ID03.01\_Lausitzer Neiße |
| ProjekttitelErhalt des Aufwertungsstrahlweges Guben |
| Allgemeine Angaben |
|  | Stationierung (Fluss-km von – bis)14,60 bis 13,40 |
| Abschnittslänge1219,5 m |
| Lagebeschreibung Höhe Bahnhof Guben bis Eisenbahnbrücke über die Lausitzer Neiße, Höhe Ortslage Grunewald |
| LandkreisSpree-Neiße |
| GemeindenGuben |
| Kurzbeschreibung MaßnahmenflächeEingedeichtes Vorland mit Offenlandflächen, teils Hinterland betroffen, landwirtschaftlich genutzte Altaue |
| Flächeninanspruchnahme (dt. Territorium)850,94 ha |
| Projektziele |
| Der hydromorphologische Zustand des Planungsbereiches ist gemäß der Anwendung des angepassten Strahlwirkungs-Trittsteinkonzeptes zu erhalten. Folgende Maßnahmenziele sind vordergründig vorgesehen:* Erhalt vorhandener Habitatstrukturen
* Erhalt vorhandener Ufervegetation
 |
| Planerische Randbedingungen |
| Restriktionen* Deichlinie, Ufermauer, Wasserstraßennutzung, Siedlungsflächen
 |
| Randbedingungen (bei weiterführender Planung zu berücksichtigen)* Eigentumsgrenzen (z. B. bei der Extensivierung der Auennutzung)
 |
| Entwicklungsziele |
| Abschnitts-ID | Entwicklungsziel gemäß STK (dt. Territorium) | Anmerkung zu Entwicklungsziel |
| 03.01 | Aufwertungsstrahlweg erhalten | Ziele WRRL unter Berücksichti-gung des angepassten Strahlwirkungs-Trittsteinkonzepts bereits erreicht (Verschlechterungsverbot) |
| Maßnahmenplanung |
| Maßnahmenziel[ ]  Verbesserung Durchgängig- keit (linear und lateral) | [ ]  Verbesserung  Habitatstruktur | [ ]  Verbesserung  Wasserhaushalt | [ ]  sonstige  Verbesserung |
| Einzelmaßnahmen | Abschnitts-ID | Maßnahmenbeschreibung | LAWA-MN-Typ | Potenzieller MN-Träger |
| U2.2 | 03.01 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln | 73 | Land |
| U2.3 | 03.01 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln | 71, 73 | Land |
| U3.1 | 03.01 | Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen (Schilf/Hochstauden/Gehölze) | 73 | Land |
| (U3.2) | 03.01 | Neophyten-Management (Ufer) | 73, 94 | Land |
| A2.1 | 03.01 | Auennutzung extensivieren/auenverträgliche Nutzung | 74 | Land/Dritte |
| Allgemeine Hinweise zur Maßnahmenplanung |
| Zeithorizont Maßnahmenumsetzung |
| Zeitlicher Horizont | Auflistung Einzelmaßnahmen |
| kurzfristig bzw. dauerhaft | U2.2, U2.3, U3.1, (U3.2), A2.1 |
| mittelfristig |  |
| langfristig |  |
| Vorschläge für konkrete Einzelmaßnahmen |
| Beschreibung und Verortung | Abbildung |
| keine |  |  |
| Priorisierung |
| PRIO-Gesamtwert | Bemerkung |
| Planungs-/Genehmigungsbedarf |
| Voraussichtliches Planungs-/Genehmigungsverfahren | [x]  Unterhaltungs- maßnahme | [ ]  Genehmigung/ Planfeststellung | [ ]  Verfahrensart noch  abzustimmen |
| Verträglichkeiten (Details siehe Abschnittsblätter, Einschätzungen zu Synergien & Konflikten) | Verträglichkeit mit Hochwasserschutz[x]  ja [ ]  nein | Verträglichkeit mit Natura 2000[x]  ja [ ]  nein | Verträglichkeit mit sonstigem Naturschutz[x]  ja [ ]  nein |
| Synergien (Details siehe Abschnittsblätter) | [ ]  Verbesserung  Hochwasserschutz | [x]  Umsetzung FFH- Managementplanung | [x]  Verträglichkeit mit  Gewässerunterhaltung |
| Hinweise für weitere Planungsschritte* keine
 |
| Anforderungen an die Gewässerunterhaltung* Zulassen von Totholz (ggf. befestigen), Zulassen des Verfalls von Uferbefestigungen, Initialisierung und Entwicklung von durchströmten Flachwasserbereichen
 |
| Flächensicherung |
| Flächenverfügbarkeit[ ]  Flächen vollständig im  Eigentum öffentlicher Hand | [ ]  Flächen teilweise im Eigentum öffentlicher Hand | [ ]  Grunderwerb  erforderlich | [x]  MN-Umsetzung ohne  Grunderwerb möglich |
| Erläuterung zur Flächenverfügbarkeit* Vertragliche Regelung/Einvernehmen mit Eigentümer prüfen.
 |

Stand: 12.06.2024